KLINIK PRATAMA SEHAT BERSAMA

Divisi Teknologi Informasi

WHITE PAPER — PROJECT 02

Storage, Filesystem & Backup Policy

Mengelola storage server, monitoring disk, dan backup otomatis berbasis skenario klinik

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Nomor Dokumen | SOP-IT-P02 |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal | Juni 2026 |
| Prasyarat | Project 01 selesai (srv-kln-01 berjalan) |
| Peran | IT Administrator (Trainee) |
| Status | Draft — Internal Lab |

# 1. Latar Belakang

Server srv-kln-01 sudah berjalan dengan user dan permission yang benar (Project 01). Namun muncul masalah baru yang harus diselesaikan sebelum server digunakan operasional:

| Masalah | Risiko jika dibiarkan |
| --- | --- |
| Disk server hanya 1 partisi, tidak terpisah | Kalau /data penuh, sistem OS ikut terganggu |
| Tidak ada monitoring penggunaan disk | Tau penuh setelah server error, bukan sebelumnya |
| Tidak ada backup otomatis | Data rekam medis hilang permanen jika VM crash |
| Tidak ada prosedur restore | Backup ada tapi tidak pernah dicoba — tidak berguna |
| Tidak ada dokumen RPO/RTO | Tidak ada standar berapa lama klinik boleh down |

Project ini menyelesaikan semua masalah di atas secara bertahap dan terdokumentasi.

# 2. Tujuan & Output

## 2.1 Tujuan

- Menambah dan mengelola disk baru di server tanpa reinstall sistem

- Memisahkan partisi OS dan partisi data (/data) untuk keamanan sistem

- Membuat script monitoring disk dengan alert otomatis

- Mengimplementasikan backup otomatis harian dengan rotasi 7 hari

- Mensimulasikan disaster recovery — hapus data, restore dari backup

- Mendokumentasikan RPO/RTO

## 2.2 Output Wajib

| Output | Format | Tujuan |
| --- | --- | --- |
| Disk baru ter-mount di /mnt/data-disk | Verifikasi df -h | Bukti storage management |
| /data/ dipindah ke disk baru | Verifikasi ls -la /data/ | Pemisahan data dari OS |
| Script disk-monitor.sh berjalan | Output log harian | Bukti monitoring aktif |
| Cron job backup berjalan tiap malam | ls /backup/ — ada folder tanggal | Bukti backup otomatis |
| Simulasi restore berhasil | Screenshot before/after | Bukti DR procedure |
| Dokumen RPO/RTO | File .xlsx | Skill dokumen ERP |
| commands-log.md lengkap | Push ke GitHub | Portofolio |

# 3. Konsep Dasar yang Harus Dipahami

## 3.1 Cara Linux Melihat Storage

Di Linux, storage tidak diakses lewat huruf drive (C:, D:) seperti Windows. Semua diakses lewat direktori — disebut mount point.

Analogi mount point: Windows : disk baru muncul sebagai D:\ Linux : disk baru di-'pasang' ke folder, misal /mnt/data-disk semua file di folder itu sebenarnya ada di disk fisik tersebut

| Perintah | Fungsi | Contoh output |
| --- | --- | --- |
| lsblk | Lihat semua disk dan partisi | sda, sda1, sdb (disk baru) |
| df -h | Lihat penggunaan disk per mount point | / 45% used, /mnt/data 12% used |
| du -sh /data/* | Lihat ukuran tiap folder dalam /data | medis: 2.3G, administrasi: 450M |
| fdisk -l | Detail partisi semua disk | Disk /dev/sdb: 10 GiB |
| mount | Lihat semua yang sedang ter-mount | /dev/sdb1 on /mnt/data-disk type ext4 |

## 3.2 Konsep RPO & RTO

Dua konsep ini wajib dipahami sysadmin dan sangat relevan untuk implementasi ERP di klinik:

| Istilah | Kepanjangan | Artinya untuk klinik ini |
| --- | --- | --- |
| RPO | Recovery Point Objective | Data boleh hilang maksimal berapa lama? → 24 jam (backup harian) |
| RTO | Recovery Time Objective | Sistem boleh mati maksimal berapa lama? → 2 jam (harus restore dalam 2 jam) |

Contoh nyata: Server crash Senin jam 14.00. Backup terakhir: Senin jam 02.00 (12 jam sebelumnya). RPO 24 jam → data 12 jam terakhir hilang, masih dalam toleransi RTO 2 jam → server harus bisa dipakai lagi maksimal jam 16.00 Kalau restore selesai jam 15.30 → RTO terpenuhi. Kalau data yang hilang hanya 12 jam → RPO terpenuhi.

# 4. Environment & Persiapan

## 4.1 Tambah Virtual Disk di VirtualBox

Sebelum mulai, tambahkan disk kedua ke VM srv-kln-01 di VirtualBox. Ini simulasi 'beli harddisk baru untuk server'.

Langkah tambah disk di VirtualBox: 1. Matikan VM srv-kln-01 dulu (sudo poweroff) 2. VirtualBox → klik kanan srv-kln-01 → Settings 3. Storage → Controller: SATA → klik ikon '+' (Add Hard Disk) 4. Create new disk → VDI → Dynamically allocated → 10 GB → beri nama srv-kln-01-data.vdi 5. OK → Start VM kembali 6. Verifikasi disk baru terdeteksi: lsblk output yang diharapkan: muncul sdb (disk baru, belum dipartisi)

| Disk | Nama Linux | Ukuran | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| Disk pertama (sudah ada) | sda | 20 GB | OS + sistem |
| Disk kedua (baru ditambah) | sdb | 10 GB | Data klinik (/data/) |

# 5. Task List — Urutan Pengerjaan

Kerjakan berurutan. Tiap fase ada verifikasinya — jangan lanjut sebelum verifikasi berhasil.

## Fase A — Disk & Filesystem

| No | Task | Verifikasi | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Tambah virtual disk 10 GB di VirtualBox | lsblk — muncul sdb | [ ] |
| A2 | Partisi disk baru dengan fdisk /dev/sdb | lsblk — muncul sdb1 | [ ] |
| A3 | Format partisi: mkfs.ext4 /dev/sdb1 | blkid /dev/sdb1 — TYPE=ext4 | [ ] |
| A4 | Buat mount point: mkdir /mnt/data-disk | ls /mnt/ — ada folder data-disk | [ ] |
| A5 | Mount disk: mount /dev/sdb1 /mnt/data-disk | df -h — muncul /mnt/data-disk | [ ] |
| A6 | Pindahkan /data/ ke disk baru (rsync) | ls /mnt/data-disk/ — ada medis, administrasi, dll | [ ] |
| A7 | Update symlink atau bind mount /data ke disk baru | ls -la /data/ — mengarah ke disk baru | [ ] |
| A8 | Otomasi mount via /etc/fstab | reboot → df -h — disk masih ter-mount | [ ] |

## Fase B — Monitoring Disk

| No | Task | Verifikasi | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Buat script disk-monitor.sh | bash disk-monitor.sh — output penggunaan disk | [ ] |
| B2 | Test script: simulasi disk hampir penuh | Script output WARNING jika > 80% | [ ] |
| B3 | Set cron job: jalankan script tiap hari jam 07.00 | crontab -l — muncul jadwal | [ ] |
| B4 | Verifikasi log monitoring | cat /var/log/disk-monitor.log — ada entri | [ ] |

## Fase C — Backup Otomatis

| No | Task | Verifikasi | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Buat direktori backup: /backup/ | ls /backup/ — folder ada | [ ] |
| C2 | Buat script backup.sh dengan rsync | bash backup.sh — folder backup terbuat | [ ] |
| C3 | Tambah logika rotasi: hapus backup > 7 hari | ls /backup/ — hanya ada 7 folder terakhir | [ ] |
| C4 | Set cron job: jalankan backup tiap hari jam 02.00 | crontab -l — muncul jadwal backup | [ ] |
| C5 | Verifikasi backup berjalan | ls /backup/ — ada folder dengan nama tanggal hari ini | [ ] |

## Fase D — Simulasi Disaster Recovery

| No | Task | Verifikasi | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Catat kondisi awal /data/medis/ | ls -la /data/medis/ — screenshot BEFORE | [ ] |
| D2 | Buat file test di /data/medis/ | echo 'data penting' > /data/medis/test-restore.txt | [ ] |
| D3 | Jalankan backup manual | bash /usr/local/bin/backup.sh | [ ] |
| D4 | Hapus /data/medis/ (simulasi data hilang) | ls /data/medis/ — kosong / tidak ada | [ ] |
| D5 | Restore dari backup dengan rsync | ls /data/medis/ — file kembali ada | [ ] |
| D6 | Verifikasi isi file sama persis | diff /data/medis/ /backup/[tanggal]/medis/ | [ ] |

## Fase E — Dokumentasi

| No | Task | Output | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | commands-log.md dengan before/after tiap task | File .md lengkap | [ ] |
| E2 | Screenshot semua verifikasi | Folder screenshots/ min. 8 foto | [ ] |
| E3 | Buat rpo-rto-matrix.xlsx | File .xlsx siap push | [ ] |
| E4 | Push ke GitHub | Folder project-02 lengkap di repo | [ ] |
| E5 | Snapshot VM: P02-final | VirtualBox — snapshot tersimpan | [ ] |

# 6. Script yang Akan Dibuat

## 6.1 disk-monitor.sh

Script ini cek penggunaan tiap disk, catat ke log, dan tulis WARNING kalau ada yang melebihi 80%.

Logika script disk-monitor.sh: #!/bin/bash # disk-monitor.sh — cek penggunaan disk dan alert jika > 80% THRESHOLD=80 LOG=/var/log/disk-monitor.log DATE=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M') df -h ¦ grep '^/dev' ¦ while read line; do USAGE=$(echo $line ¦ awk '{print $5}' ¦ tr -d '%') MOUNT=$(echo $line ¦ awk '{print $6}') if [ $USAGE -ge $THRESHOLD ]; then echo "$DATE WARNING: $MOUNT usage ${USAGE}%" >> $LOG else echo "$DATE OK: $MOUNT usage ${USAGE}%" >> $LOG fi done

## 6.2 backup.sh

Script ini backup /data/ ke /backup/[tanggal]/, lalu hapus folder backup yang lebih dari 7 hari.

Logika script backup.sh: #!/bin/bash # backup.sh — backup /data/ harian dengan rotasi 7 hari SRC=/data/ DEST=/backup/$(date '+%Y-%m-%d') LOG=/var/log/backup.log DATE=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M') RETENTION=7 # Buat folder backup hari ini mkdir -p $DEST # Jalankan backup rsync -av --delete $SRC $DEST >> $LOG 2>&1 echo "$DATE Backup selesai: $DEST" >> $LOG # Hapus backup lebih dari 7 hari find /backup/ -maxdepth 1 -type d -mtime +$RETENTION -exec rm -rf {} \; echo "$DATE Rotasi selesai: backup > 7 hari dihapus" >> $LOG

# 7. Dokumen RPO/RTO (Sisipan Skill ERP)

Dokumen ini wajib ada di setiap implementasi sistem kritis

| Parameter | Nilai | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| RPO (Recovery Point Objective) | 24 jam | Backup dijalankan tiap hari jam 02.00 |
| RTO (Recovery Time Objective) | 2 jam | Estimasi waktu restore dari backup |
| Frekuensi backup | Harian (setiap hari jam 02.00) | Cron job otomatis |
| Retensi backup | 7 hari | Folder backup lebih dari 7 hari dihapus otomatis |
| Lokasi backup | Server lokal: /backup/ | Project 05 akan tambah remote backup |
| Tool backup | rsync | Open source, sudah terinstall di Ubuntu |
| Prosedur restore | Lihat commands-log.md Fase D | Harus dicoba minimal 1x per bulan |
| Penanggung jawab backup | bsantoso (IT Admin) | Cek log tiap pagi |

# 8. Format Dokumentasi Before/After

Sama seperti Project 01 — setiap implementasi wajib dicatat dalam format ini.

Contoh nyata untuk Task A5 (mount disk): ## A5 — Mount Disk Baru Tanggal: [tanggal] ### Tujuan Memasang disk sdb1 ke mount point /mnt/data-disk agar bisa digunakan. ### BEFORE $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda1 20G 3.2G 16G 17% / (sdb belum muncul — belum di-mount) ### Implementasi $ mount /dev/sdb1 /mnt/data-disk ### AFTER $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda1 20G 3.2G 16G 17% / /dev/sdb1 10G 24M 9.5G 1% /mnt/data-disk ### Catatan Mount ini sementara — hilang setelah reboot. Task A8 akan otomasi via fstab.

# 9. Struktur Repository GitHub

linux-sysadmin-lab/ linux-sysadmin-lab/ ├── README.md ├── project-01-user-management/ ← sudah selesai └── project-02-storage-backup/ ├── README.md ├── whitepaper.md ├── commands-log.md ├── rpo-rto-matrix.xlsx ├── scripts/ │ ├── disk-monitor.sh │ └── backup.sh

# 10. Referensi

| Topik | Sumber | URL / Perintah |
| --- | --- | --- |
| Filesystem Linux | Ubuntu Server Guide | ubuntu.com/server/docs/storage |
| fdisk | man page | man fdisk |
| mkfs | man page | man mkfs.ext4 |
| fstab | Ubuntu Wiki | wiki.ubuntu.com/Fstab |
| rsync | man page | man rsync |
| cron | man page | man crontab |
| df & du | man page | man df ¦ man du |
| Bash scripting | linuxcommand.org | linuxcommand.org/lc3_writing_shell_scripts.php |
| RPO & RTO (konsep) | NIST SP 800-34 | csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-34/rev-1/final |

Selesaikan task list berurutan. Snapshot setelah tiap fase selesai.